**INFORME AVANCE DEL SISTEMA VIDA NUEVA**

Quito 12 de septiembre de 2017

Lcda. Raquel Martinez

***Directora General***

Tnlgo. Javier Albán

**Jefe de Producción**

Presente

De mis consideraciones

Por medio de la presente remito a Uds. El informe de avance del sistema VIDA NUEVA de los meses de Julio y agosto.

***Julio:***

-Respaldos e implementación del sistema contable en el computador de contabilidad entregado a la Lcda. Vanessa Iniquinga

-Se cargó el plan de cuentas solicitado para la configuración, los cuales presentaron los siguientes inconvenientes:

a) No está completo en algunas cuentas contables por lo que se solicitó revisión

b) Se realizó en cambio de encargado del departamento de contabilidad

Por tal motivo no se puede realizar la configuración general del sistema

***Agosto:***

-Desarrollo de la primera parte de configuración de la Agenda Escolar

-Se habilitó el servidor HP que estuvo deshabilitado anteriormente

-Sacar respaldos de la base de datos del sistema actual de notas para enviar a conexión educar y hacer pruebas en el nuevo sistema.

-Pruebas de matriculación en el nuevo sistema

-Instalación del sistema de inventario físico, contabilidad, agenda escolar en servidor remoto:

**181.39.210.103:8083/SAE-VN/**

**Observaciones**

Para habilitar los sistemas en el servidor físico de la fundación se necesita deshabilitar el servidor actual, y para ellos se debe tener los datos completos subidos ya en la plataforma de conexión educar.

Mientras tanto seguirá funcionando en el servidor remoto.

Atte.

Holger Caiza (Desarrollador) José Qullupangui (Asesor)